NACRT
Na osnovu člana 26 stav 1 tačka 3 i člana 27 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list CG“ br. 2/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22) i člana 16 stav 1 tačka 27 Statuta opštine Petnjica („Sl. list CG“ – opštinski propisi br. 16/22), Skupština opštine Petnjica, na sjednici održanoj dana __________ 2026. godine, donijela je
PROGRAM JAVNIH RADOVA U OPŠTINI PETNJICA ZA 2026. GODINU
Program javnih radova u Opštini Petnjica za 2026. godinu obuhvata građevinske, komunalne, vodoprivredne, saobraćajne, energetske i projektantske aktivnosti na teritoriji opštine, kao i projekte koji se realizuju na teritoriji opštine uz finansiranje državnih institucija.
Program je sačinjen na osnovu Budžeta Opštine Petnjica za 2026. godinu, ranije pripremljene tehničke dokumentacije, započetih postupaka i projekata, kao i prioriteta iskazanih kroz prethodne planove javnih radova i investicija. U Program su uvršteni javni radovi i kapitalne aktivnosti koje imaju karakter infrastrukturnih, komunalnih i razvojnih zahvata.
Ukupna planirana vrijednost Programa javnih radova za 2026. godinu iznosi 21.515.718,82 €, od čega se iz Budžeta Opštine Petnjica planira 3.533.033,00 €, od državnih institucija 17.982.685,82 €, dok u ovom trenutku nijesu planirana sredstva iz donacija. Kapitalne budžetske pozicije koje se odnose na kancelarijsku opremu, mini bus i vatrogasno vozilo nijesu predmet ovog Programa, jer ne predstavljaju javne radove u užem smislu.
1. PREGLED IZVORA FINANSIRANJA
	Izvor finansiranja
	Iznos (€)
	Učešće

	Opština Petnjica
	3.533.033,00
	16,42%

	Državne institucije
	17.982.685,82
	83,58%

	Donacije
	0,00
	0,00%

	UKUPNO
	21.515.718,82
	100,00%


2. PUTEVI I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA
	Rb.
	Naziv projekta / aktivnosti
	Opština Petnjica
	Državne institucije
	Donacije
	Ukupno
	Napomena

	1
	Lokalni putevi – održavanje
	60.000,00
	—
	—
	60.000,00
	Redovno održavanje lokalne putne mreže i manje prateće intervencije na saobraćajnicama.

	2
	Lokalni putevi – održavanje u zimskom periodu
	30.000,00
	—
	—
	30.000,00
	Zimska služba, prohodnost putnih pravaca i intervencije tokom zimskog perioda.

	3
	Sanacija oštećenog asfalta na saobraćajnicama – krpljenje rupa
	200.000,00
	—
	—
	200.000,00
	Kontinuirana sanacija oštećenja na lokalnim i gradskim saobraćajnicama radi bezbjednosti saobraćaja.

	4
	Modernizacija puteva – asfaltiranje
	779.900,00
	—
	—
	779.900,00
	Obuhvata prioritetne dionice

	5
	Nastavak izgradnje saobraćajnice džamija–Vunovlačara
	250.000,00
	—
	—
	250.000,00
	Nastavak izgradnje/rekonstrukcije gradske saobraćajnice u centralnoj zoni naselja.

	6
	Izgradnja mosta na Popči / putni pravac Plandište–Trpezi
	155.315,00
	—
	—
	155.315,00
	Izgradnja mosta sa uklapanjem u saobraćajnicu i unapređenjem povezanosti naselja.

	7
	Nabavka cjevovodnih propusta
	10.000,00
	—
	—
	10.000,00
	Za regulaciju odvodnje, zaštitu putne infrastrukture i sanaciju kritičnih tačaka.

	8
	Probijanje puteva
	15.000,00
	—
	—
	15.000,00
	Otvaranje novih i pristupnih putnih pravaca po prioritetima mjesnih zajednica.

	9
	Sanacija klizišta – izgradnja potpornih zidova
	140.000,00
	—
	—
	140.000,00
	Zaštita putne infrastrukture, objekata i terena od klizišta i odrona; u okviru ove pozicije mogu se realizovati i prioritetni potporni zidovi na kritičnim lokacijama.

	10
	Rekonstrukcija regionalnog puta Bioča–Petnjica
	—
	11.000.000,00
	—
	11.000.000,00
	Finansiranje od strane Uprave za saobraćaj; kapitalni projekat od državnog i lokalnog značaja.

	
	UKUPNO
	1.640.215,00
	11.000.000,00
	—
	12.640.215,00
	


3. VODOVODI, KANALIZACIJA I VODNA INFRASTRUKTURA
	Rb.
	Naziv projekta / aktivnosti
	Opština Petnjica
	Državne institucije
	Donacije
	Ukupno
	Napomena

	11
	Regulacija korita rijeke Popče i izgradnja kanalizacione mreže za centar Petnjice
	—
	6.497.360,90
	—
	6.497.360,90
	Vrijednost obuhvata fazu radova i tehničke pomoći tokom investicione faze; eksproprijacija je ranije finansirana od strane Opštine Petnjica.

	12
	Rekonstrukcija gradskog vodovoda u Petnjici
	—
	485.324,92
	—
	485.324,92
	Finansiranje od strane Uprave za kapitalne investicije; projekat unapređenja urbanog vodosnabdijevanja.

	13
	Vodovod Murovsko vrelo
	40.000,00
	—
	—
	40.000,00
	Ruralni vodovodni projekat od značaja za mjesnu zajednicu i poboljšanje vodosnabdijevanja.

	14
	Vodovod Dobrodole
	10.000,00
	—
	—
	10.000,00
	Manja kapitalna intervencija radi unapređenja i stabilizacije vodosnabdijevanja.

	15
	Vodovod Javorova
	140.000,00
	—
	—
	140.000,00
	Izgradnja/rekonstrukcija vodovodnog sistema u skladu sa tehničkom dokumentacijom i prioritetima mjesne zajednice.

	16
	Vodovod Donja Vrbica
	45.000,00
	—
	—
	45.000,00
	Poboljšanje vodosnabdijevanja ruralnog područja i lokalne mreže.

	17
	Podrška individualnim gazdinstvima za vodovod
	15.000,00
	—
	—
	15.000,00
	Podrška manjim vodovodnim zahvatima individualnih gazdinstava u skladu sa potrebama i prioritetima.

	18
	Novi vodovod Ravni
	40.000,00
	—
	—
	40.000,00
	Nova vodovodna infrastruktura u skladu sa lokalnim potrebama i planskim prioritetima.

	
	UKUPNO
	290.000,00
	6.982.685,82
	—
	7.272.685,82
	







4. JAVNA RASVJETA
	Rb.
	Naziv projekta / aktivnosti
	Opština Petnjica
	Državne institucije
	Donacije
	Ukupno
	Napomena

	19
	Rekonstrukcija gradskih ulica – II faza LED rasvjete
	60.000,00
	—
	—
	60.000,00
	Nastavak unapređenja javne rasvjete i energetske efikasnosti na planiranim dionicama.

	
	UKUPNO
	60.000,00
	—
	—
	60.000,00
	


5. UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA, KOMUNALNA, SPORTSKA I OSTALA RAZVOJNA INFRASTRUKTURA
	Rb.
	Naziv projekta / aktivnosti
	Opština Petnjica
	Državne institucije
	Donacije
	Ukupno
	Napomena

	20
	Izgradnja gradskog trga
	241.758,00
	—
	—
	241.758,00
	Uređenje centralnog javnog prostora od posebnog značaja za urbano jezgro.

	21
	Uređenje parka iznad opštine
	85.000,00
	—
	—
	85.000,00
	Uređenje javne zelene površine sa urbanim mobilijarom, stazama i pratećim sadržajima.

	22
	Deponija
	90.000,00
	—
	—
	90.000,00
	Kapitalna aktivnost u oblasti upravljanja otpadom i komunalne infrastrukture.

	23
	Izdaci za sportsku infrastrukturu
	150.000,00
	—
	—
	150.000,00
	Unapređenje sportskih terena, objekata i prateće infrastrukture.

	24
	Izgradnja trafostanice za komunalni otpad
	41.060,00
	—
	—
	41.060,00
	Prateća elektroenergetska infrastruktura za komunalne kapacitete.

	25
	Izgradnja objekta za komunalne djelatnosti i službu zaštite
	240.000,00
	—
	—
	240.000,00
	Jačanje komunalne i zaštitno-spasilačke infrastrukture kroz izgradnju javnog objekta.

	26
	Građevinski materijal
	30.000,00
	—
	—
	30.000,00
	Za intervencije, manje izgradnje, popravke i lokalne komunalne zahvate.

	27
	Nabavka betona
	30.000,00
	—
	—
	30.000,00
	Za betoniranje, manje komunalne radove, bazene, zidove i druge lokalne infrastrukturne zahvate.

	28
	Participacija za projekte EU (CG–ALB–SRB–BIH) – Projekat Gora
	250.000,00
	—
	—
	250.000,00
	Budžetska participacija za razvojne projekte finansirane iz EU i prekograničnih programa.

	
	UKUPNO
	1.157.818,00
	—
	—
	1.157.818,00
	









6. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
	Rb.
	Naziv projekta / aktivnosti
	Opština Petnjica
	Državne institucije
	Donacije
	Ukupno
	Napomena

	29
	Izrada projektne dokumentacije (idejna rješenja, glavni projekti, revizije, elaborati eksproprijacije i dr.)
	385.000,00
	—
	—
	385.000,00
	Budžetska pozicija 44121. Obuhvata prioritetne saobraćajne, vodne, komunalne i druge projekte; detaljniji pregled prioritetnih podprojekata dat je u tački 7 ovog Programa.

	UKUPNO
	UKUPNO
	385.000,00
	—
	—
	385.000,00
	


7. PREGLED PRIORITETNIH PODPROJEKATA U OKVIRU POZICIJE 44121
Sljedeće aktivnosti predstavljaju dio projektne dokumentacije koju je planirano finansirati iz budžetske pozicije 44121 „Izrada projektne dokumentacije (idejna rješenja, glavni projekti, revizije, elaborati eksproprijacije i dr.)“. Prikaz je dat radi preglednosti i ne predstavlja dodatno uvećanje ukupne vrijednosti Programa, već razradu sadržaja već planirane budžetske pozicije od 385.000,00 €.
	Rb.
	Podprojekat / aktivnost
	Procijenjeni iznos (€)
	Napomena

	1
	Projektna dokumentacija za rekonstrukciju lokalnog puta Petnjica–Godočelje–Azane (5,4 km)
	19.956,00
	Glavni projekat/tehnička dokumentacija.

	2
	Projektna dokumentacija za rekonstrukciju lokalnog puta Kraka–škola–Agovska Rijeka (3,3 km)
	12.200,43
	Glavni projekat/tehnička dokumentacija.

	3
	Projektna dokumentacija za rekonstrukciju lokalnog puta Kutnje Brdo–ambulanta Trpezi (1,7 km)
	6.285,95
	Glavni projekat/tehnička dokumentacija.

	4
	Revizija projektne dokumentacije za tri prioritetna lokalna putna pravca
	5.500,00
	Revizija projekata za sva tri putna pravca, sa PDV-om.

	5
	Elaborat eksproprijacije za tri prioritetna lokalna putna pravca
	8.200,00
	Elaborat eksproprijacije za sva tri putna pravca.

	6
	Izrada projekta rekonstrukcije ulice kod Pošte
	5.000,00
	Izrada projektne dokumentacije.

	7
	Revizija projekta rekonstrukcije ulice kod Pošte
	1.800,00
	Revizija glavnog projekta.

	8
	Izrada projekta rekonstrukcije puta Lagatori–Savin Bor do granice sa Republikom Srbijom
	100.000,00
	Izrada projektne dokumentacije za prioritetni putni pravac.

	9
	Revizija projekta rekonstrukcije puta Lagatori–Savin Bor do granice sa Republikom Srbijom
	9.000,00
	Revizija tehničke dokumentacije.

	10
	Izrada projekta gradskog trga
	15.000,00
	Projektna obrada i razrada rješenja gradskog trga.

	11
	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sportskih terena na lokaciji Laze
	4.000,00
	Projektna priprema sportske infrastrukture.

	12
	Izrada projekta mješovite namjene za Vatrogasni dom i komunalne djelatnosti
	20.000,00
	Projektna priprema objekta mješovite namjene.

	13
	Izrada projekata uređenja zelenih površina u centru Petnjice
	4.000,00
	Idejna rješenja i pripremna dokumentacija.

	
	UKUPNO ISKAZANI PRIORITETNI PODPROJEKTI
	210.942,38
	Preostali dio budžetske pozicije 44121 koristiti za dodatne revizije, geodetske podloge, elaborate eksproprijacije, dopune tehničke dokumentacije i druge pripremne aktivnosti po prioritetima organa uprave i mjesnih zajednica











OBRAZLOŽENJE
Pravni osnov za donošenje Programa javnih radova u Opštini Petnjica za 2026. godinu sadržan je u članu 26 stav 1 tačka 3 i članu 27 Zakona o lokalnoj samoupravi, kao i članu 16 stav 1 tačka 27 Statuta opštine Petnjica, kojima je propisano da opština donosi planove i programe za pojedine oblasti i uređuje pitanja od lokalnog javnog interesa.
Program javnih radova za 2026. godinu sačinjen je na osnovu Budžeta Opštine Petnjica za 2026. godinu, kapitalnih pozicija koje se odnose na infrastrukturne, komunalne i razvojne zahvate, započetih projekata, pripremljene tehničke dokumentacije i prioriteta iskazanih kroz prethodne godišnje planove. U Program su uključeni i projekti koji se realizuju na teritoriji opštine uz finansiranje državnih institucija, kako bi Skupština opštine imala cjelovit pregled planiranih javnih radova u 2026. godini.
Poseban akcenat u 2026. godini stavlja se na putnu infrastrukturu, vodovode, kanalizacionu i vodnu infrastrukturu, zaštitu od klizišta i štetnog dejstva voda, komunalne i javne površine, sportsku i energetsku infrastrukturu, kao i na izradu projektne dokumentacije za buduće kapitalne zahvate. U okviru Programa posebno su razrađeni prioritetni podprojekti koji se finansiraju iz pozicije 44121, uključujući projektnu dokumentaciju, reviziju i elaborat eksproprijacije za tri prioritetna lokalna putna pravca.
Program je strukturiran po vrstama radova radi veće preglednosti, jasnijeg razdvajanja izvora finansiranja i efikasnijeg praćenja realizacije. Imajući u vidu značaj planiranih zahvata za unapređenje komunalnog standarda, putne povezanosti, vodosnabdijevanja, zaštite prostora i kvaliteta života građana, predlaže se Skupštini opštine Petnjica da usvoji Program javnih radova u Opštini Petnjica za 2026. godinu.


Sekretarijat za lokalnu upravu
